Администрация сельского поселения Байкинский сельсовет

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 34                                                                        18 марта 2016 года

Об организации пропуска паводковых вод в 2016 году

На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 26 февраля 2016 года №161-р, постановления администрации Муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан  № 164 от 04 марта 2016 года, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан в 2016 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, администрация сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан (приложение № 1)

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Байкинский сельсовет (приложение №2)

3. Утвердить  график дежурства членов противопаводковой комиссии на время половодья 2016 по сельскому поселению Байкинский сельсовет (приложение №3).

4. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Байкинский сельсовет от 02 марта 2015 года №14.

5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Р.Р. Хасанов

Подг. Залаева Е.П.

Тел. 2-61-40

Приложение  №1

утверждено постановлением  главы

сельского поселения Байкинский сельсовет

муниципального района Караидельский район

Республики Башкортостан

от 18 марта 2016 года  № 34

Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район

Республики Башкортостан

Председатель комиссии -         Хасанов Р.Р. – глава СП Байкинский сельсовет

Заместитель-                             Султанова И.А. – уполномоченный по ГО и ЧС

Члены комиссии:                      Александрова Р.М- директор МОБУ

Байкинская СОШ;

Шадрина Н.Г. – заведующая МБДОУ

Байкинский детский сад;

Залаева Е.П. – управляющий делами

администрации сельского поселения;

Хубитдинов Р.Г. – староста с.Байки

.

Гиндуллин И.В. - староста д. Новоянсаитово

Усманова З.М. – старший воспитатель

Новоянсаитовского филиала МБДОУ

Байкинский детский сад

Чистякова Т.А. – методист СДК с. Байки

Приложение № 2

утверждено постановлением  главы

сельского поселения Байкинский сельсовет

муниципального района Караидельский район

Республики Башкортостан

от 18 марта 2016 года № 34

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан в 2016 году.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить населенные пункты, объекты экономики, материальные ценности которые могут быть затоплены талыми водами и разработать план предупредительных спасательных работ по каждому объекту | До 21.03.2016 | Глава сельского поселения, руководители организаций |
| 2 | Проверить и обеспечить готовность сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | С 18.03.2016 | Глава сельского поселения, руководители организаций |
| 3 | Проверить готовность к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений, провести при необходимости ремонтные работы, очистить от снега и наледи кюветы и мостовые пролеты. | С 18.03.2016 года постоянно | Глава сельского поселения, ДРСУ |
| 4 | Провести инструктаж со всеми членами бригад, связанных с пропусками паводка | С 18.03.2016 | Глава сельского поселения, руководители организаций |
| 5 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | До 31.03.2016г | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 6 | Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком | На период паводка | Администрация сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 7 | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 31.03.2016г | Администрация сельского поселения |
| 8 | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья в 2016 году, с представлением данных о нанесенном ущербе | До 1 июня 2016 года | Уполномоченный по ГО и ЧС |

Приложение № 3

утверждено постановлением   главы

сельского поселения Байкинский сельсовет

муниципального района Караидельский район

Республики Башкортостан

от 18 марта 2016 года № 34

ГРАФИК

дежурства членов противопаводковой комиссии на время половодья 2016 по сельскому поселению Байкинский сельсовет

| № п/п | Ф.И.О. | должность | День дежурства | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хасанов Ринат Рафисович | Председатель комиссии | воскресенье | 2-68-59 |
| 2 | Султанова Ильгизя Ахатовна | Заместитель председателя комиссии | суббота | 2-61-94 |
| 3 | Александрова Раушания Маснавиевна | Член комиссии | вторник | 2-14-67 |
| 4 | Шадрина Наталья Геннадьевна | Член комиссии | среда | 2-61-35 |
| 5 | Залаева Елена Петровна | Член комиссии | четверг | 2-68-94 |
| 6 | Хубитдинов Раис Гатинович | Член комиссии | пятница | 2-61-69 |
| 7 | Гиндуллин Ильгиз Вахитович | Член комиссии | понедельник | 2-64-97 |

Места эвакуации  населения из зоны затопления

с.Байки –МОБУ Байкинская СОШ,СДК с. Байки;

с.Бердяш – сельский клуб;

д.Новоянсаитово - сельский клуб.